🐹

Hamster’s Stash

倉鼠小金庫

Erin’s Technical Task Guide

34 Tasks · 5 Phases · ~59% of Total Work

Flutter · Riverpod · Isar · TDD · CI/CD

# 架構總覽 (Architecture Overview)

## Tech Stack

- Framework: Flutter 3.2x+

- State: Riverpod + riverpod_annotation (code gen)

- Database: Isar Database (AES-256 加密，key 存 Keychain/Keystore)

- Network: Dio + dio_smart_retry (Exponential Backoff, 3 retries, 10s timeout)

- Navigation: go_router (宣告式路由)

- Charts: fl_chart (圓餅圖、長條圖、折線圖)

- Testing: mockito + mocktail + integration_test + very_good_analysis

- CI: GitHub Actions (lint → test → coverage ≥ 80% → build → deploy)

## Feature-First 目錄結構

lib/

core/               # 共用工具、常數、擴展方法

constants/         # API URLs, 固定參數

errors/            # 自定義 Exception

extensions/        # Dart extension methods

utils/             # 格式化、轉換工具

features/

accounts/          # 帳戶 CRUD、assetTerm 分類

data/            # Repository impl, Data sources, DTOs

domain/          # Entities, Repository interface, Use cases

presentation/    # Screens, Widgets, Riverpod providers

transactions/      # 交易記錄 CRUD、轉帳

categories/        # 大小分類 CRUD 與選擇器

budget/            # 預算設定、進度追蹤、超支提醒

recurring/         # 週期性交易規則與排程

reports/           # 圓餅圖、長條圖、折線圖

calendar/          # 月曆檢視

search/            # 搜尋、篩選、排序

data_export/       # CSV 匯出

asset_overview/    # 資產總覽、淨資產計算

market_data/       # 股價 API

invoice_scanner/   # 發票掃描

exchange_rate/     # 匯率 API、快取、手動覆蓋

receivables_payables/  # 應收應付

auth_lock/         # 生物辨識鎖

app.dart             # MaterialApp 設定

main.dart            # Entry point

test/

unit/    widget/    integration/    e2e/    mocks/    fixtures/

## 資料模型總覽 (Data Schema)

Account, Transaction, Category, Budget, RecurringRule, Receivable/Payable, ManualValuation 的完整 schema 請見開發規格書。以下列出核心 schema：

### Account

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | Id | 主鍵 |
| name | String | 如: Firstrade, 國泰世華 |
| type | Enum | Cash, Bank, Investment, CreditCard, RealEstate, Vehicle, Insurance, Other |
| currency | String | TWD, USD |
| assetTerm | Enum | current (短期) / nonCurrent (長期) |
| balance | Double | 快取餘額，避免每次重算 |
| stockSymbols | List<String> | 持有股票代碼 |
| icon | String | 自定義圖示 (emoji) |
| isArchived | Boolean | 軟刪除 |

### Transaction

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | Id | 主鍵 |
| type | Enum | expense / income / transfer |
| amount | Double | 原始交易金額 |
| currency | String | 交易幣別 |
| exchangeRate | Double | 最終使用的匯率 |
| isManualRate | Boolean | 是否手動輸入匯率 |
| categoryId | Int | 大分類 ID |
| subcategoryId | Int? | 小分類 ID (可選) |
| accountId | Id | 所屬帳戶 |
| toAccountId | Id? | 轉帳目標帳戶 (僅 transfer) |
| dateTime | DateTime | 交易時間 (建 Isar Index) |
| note | String? | 備註 |
| tags | List<String> | 自定義標籤 |
| photoPath | String? | 收據照片本地路徑 |
| stockSymbol | String? | 股票代碼 |
| invoiceNumber | String? | 發票號碼 |
| recurringId | Id? | 關聯週期性交易 ID |

### Receivable / Payable

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | Id | 主鍵 |
| type | Enum | receivable (應收) / payable (應付) |
| counterparty | String | 對象姓名 |
| totalAmount | Double | 總金額 |
| settledAmount | Double | 已收/已付金額，預設 0 |
| currency | String | 幣別 |
| status | Enum | pending / partial / settled |
| dueDate | DateTime? | 到期日 (可選) |
| note | String? | 備註 |
| linkedTransactionIds | List<Id> | 關聯的 Transaction ID (自動沖銷) |
| createdAt | DateTime | 建立時間 |
| updatedAt | DateTime | 更新時間 |

🛠 與 Emma 的協作模式 Phase 1–2：Emma 用 Claude Code 做 UI (假資料)，你建後端邏輯。兩人平行不衝突。 Phase 3：你將 Emma 的 UI 接上真實資料。Emma 提供分類樹 CSV + 帳戶分類對照表 + 淨資產驗算。 Phase 4：Emma 提供「會計規格書」，你照著實作。建議 Emma 的 4-E1~4-E5 先完成。 Phase 5：Emma 做會計 QA，你修她找到的 bug。

# 🚀 Phase 0：專案初始化 (Day 1)

全部由你完成，建立專案基礎架構，讓 Emma 可以接下來直接用 Claude Code 開始做 UI。

| 0-1 | 建立 Flutter 專案 | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

### Objective

建立專案骨架並安裝所有主要依賴。

### Steps

- flutter create hamsters_stash --org com.yourname

- 安裝主要依賴：

# pubspec.yaml dependencies:

flutter_riverpod, riverpod_annotation, riverpod_generator

isar, isar_flutter_libs, path_provider

go_router, fl_chart, dio, dio_smart_retry

local_auth, camera, google_ml_kit_barcode_scanning

flutter_secure_storage, flutter_local_notifications

table_calendar, csv, share_plus, home_widget

intl, logger

# dev_dependencies:

riverpod_lint, build_runner, isar_generator

mockito, mocktail, very_good_analysis, integration_test

- 建立 Feature-First 目錄結構 (見架構總覽)

- 設定 go_router 基本路由：

final router = GoRouter(routes: [

GoRoute(path: '/', builder: (_, __) => SplashScreen()),

StatefulShellRoute.indexedStack(

branches: [

// /overview, /transaction, /reports, /settings

],

),

]);

### Acceptance Criteria

- flutter run 成功啟動，顯示空白 App

- 所有依賴安裝成功，無編譯錯誤

- go_router 4 個 Tab 切換正常

| 0-2 | Isar 資料庫設定 | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

### Objective

定義所有 Isar Collection schema，初始化加密資料庫。

### Steps

- 定義以下 Collection：

@collection

class Account { Id id; String name; AccountType type; String currency;

AssetTerm assetTerm; double balance; List<String> stockSymbols;

String icon; bool isArchived; }

@collection

class Transaction { Id id; TransactionType type; double amount;

String currency; double exchangeRate; bool isManualRate;

int categoryId; int? subcategoryId; Id accountId; Id? toAccountId;

DateTime dateTime; String? note; List<String> tags;

String? photoPath; String? stockSymbol; String? invoiceNumber;

Id? recurringId; DateTime createdAt; DateTime updatedAt; }

// 同樣定義: Category, Budget, RecurringRule,

// ReceivablePayable, ManualValuation

- 建立 Isar Index：

// Transaction 必建索引：

@Index([IndexField('dateTime')])

@Index([IndexField('categoryId')])

@Index([IndexField('accountId')])

- 初始化加密：

final encryptionKey = await _getOrCreateKey(); // flutter_secure_storage

final isar = await Isar.open(

[AccountSchema, TransactionSchema, CategorySchema,

BudgetSchema, RecurringRuleSchema, ReceivablePayableSchema,

ManualValuationSchema],

encryptionKey: encryptionKey,

);

### Acceptance Criteria

- build_runner 產生所有 .g.dart 檔案無錯誤

- Isar 開啟成功，基本 CRUD 可運作

- encryption key 存儲於 Keychain/Keystore

| 0-3 | 主題設計系統 (Theme) | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

### Objective

建立「可愛保險箱」風格的設計 Token。

### Design Tokens

// colors

primary: #D4740A (warm orange)

primaryLight: #FFF3E6

secondary: #2E5090 (deep blue)

expense: #E74C3C (red)

income: #2ECC71 (green)

surface: #FFFFFF, background: #FFF8F0 (warm off-white)

// typography

displayLarge: 28pt bold  (page titles)

titleMedium: 18pt semi   (card titles)

bodyMedium: 14pt regular (body text)

labelSmall: 12pt         (captions)

// shape

borderRadius: 16 (cards), 24 (buttons), 999 (chips)

elevation: 2 (cards), 4 (FAB)

// 支援 Dark Mode (Phase 5-4 實作)

// 先用 ThemeData.light() 建立，留好擴展點

### Acceptance Criteria

- ThemeData 全局可用，所有頁面風格一致

- 支援 MediaQuery.textScaleFactor 縮放

| 0-4 | Git Repo 設定 | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

### Steps

- 建立 GitHub repo (private)

- Branch rules: main (protected) → develop → feature/*

- .gitignore 加入 Isar .isar 檔、*.g.dart (or not, 依團隊決定)

- 請 Emma clone 並安裝 Claude Code

- 確認 Emma 可以 flutter run 成功

| 0-5 | 預設分類 Seed Data | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

### Objective

建立預設的收入/支出分類樹，首次安裝時自動載入。Phase 3 會用 Emma 提供的完整版替換。

### Implementation

Future<void> seedDefaultCategories(Isar isar) async {

if (await isar.categorys.count() > 0) return; // 已有資料則跳過

final defaults = [

Category(name: '飲食', icon: '🍔', color: '#FF6B6B',

type: CategoryType.expense, sortOrder: 0),

// ... 其他預設分類

];

await isar.writeTxn(() => isar.categorys.putAll(defaults));

}

⏰ Phase 3 依賴 Emma 的 3-E1 會提供完整的分類樹 CSV (含 emoji、色碼)，屆時用它替換這裡的簡易版。

# 🔧 Phase 2：核心後端邏輯 (Day 5–10)

Emma 同時在做 UI 元件 (用假資料)，你建立後端資料層。兩人平行不衝突。

🎯 每個 Feature 的標準實作模式 1. Domain Layer: Entity + Repository interface + Use cases 2. Data Layer: IsarDataSource + RepositoryImpl 3. Presentation Layer: Riverpod providers (StateNotifier / AsyncNotifier) 4. Testing: 先寫 unit test (Given-When-Then)，再實作

| 2-A | Category CRUD | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

### Implementation

- 建立 CategoryRepository (abstract) + IsarCategoryRepository (impl)

- Riverpod provider:

@riverpod

class CategoryNotifier extends _$CategoryNotifier {

@override

Future<List<Category>> build() => _repo.getAll();

Future<void> add(Category c) => ...

Future<void> update(Category c) => ...

Future<void> delete(Id id) => ...

List<Category> getChildren(Id parentId) => ...

}

- 父子關係邏輯：刪除大分類時聯動刪除所有小分類

- 預設 seed 資料載入：首次啟動時自動塞入預設分類

### Testing

test('given parent category deleted, when checking children, then all children removed')

test('given seed data loaded, when querying, then default categories exist')

test('given expense category, when querying income, then not included')

| 2-B | Account CRUD + assetTerm 分類 | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

### Implementation

- AccountRepository + Riverpod AsyncNotifier

- assetTerm 分類邏輯：

// 預設規則 (後續用 Emma 的 3-E2 替換)

AssetTerm defaultTerm(AccountType type) => switch(type) {

Cash || Bank || Investment => AssetTerm.current,

RealEstate || Vehicle || Insurance => AssetTerm.nonCurrent,

CreditCard => AssetTerm.liability,  // 特殊處理

_ => AssetTerm.current,

};

- 餘額計算：balance 欄位快取，每次 Transaction CRUD 時聯動更新

- 軟刪除：isArchived = true，保留歷史交易參照

### Testing

test('given new Investment account, when created, then assetTerm is current')

test('given account with transactions, when archived, then balance preserved')

test('given 3 accounts, when querying by assetTerm, then correctly grouped')

| 2-C | Transaction CRUD | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

### Implementation

- 核心邏輯：新增/編輯/刪除 Transaction 時必須聯動更新 Account.balance

Future<void> addTransaction(Transaction tx) async {

await isar.writeTxn(() async {

await isar.transactions.put(tx);

// 更新來源帳戶餘額

final account = await isar.accounts.get(tx.accountId);

if (tx.type == TransactionType.expense) {

account!.balance -= tx.amount;

} else if (tx.type == TransactionType.income) {

account!.balance += tx.amount;

} else if (tx.type == TransactionType.transfer) {

account!.balance -= tx.amount;

final toAccount = await isar.accounts.get(tx.toAccountId!);

toAccount!.balance += tx.amount * tx.exchangeRate;

await isar.accounts.put(toAccount);

}

await isar.accounts.put(account!);

});

}

- 編輯時需先 revert 舊金額，再 apply 新金額

- 刪除時需 revert 金額影響

### Testing

test('given expense added, when checking account, then balance decreased')

test('given transfer TWD->USD, when checking both accounts, then balances correct')

test('given transaction deleted, when checking account, then balance reverted')

test('given transaction edited from 100 to 200, then balance diff is 100')

| 2-D | Unit Tests (Batch 1) | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

### Scope

為 Category / Account / Transaction 的 Use case 和 Repository 寫完整單元測試。

### Mock Strategy

// 用 mocktail 建立 mock

class MockIsarDatabase extends Mock implements Isar {}

class FakeCategoryRepo extends Fake implements CategoryRepository {}

// Riverpod testing

final container = ProviderContainer(overrides: [

categoryRepoProvider.overrideWithValue(FakeCategoryRepo()),

]);

### 測試命名慣例

採用 Given-When-Then：

test('given USD account, when adding TWD transaction, then auto-suggest exchange rate')

test('given transfer between TWD and USD, then neither counts as income or expense')

### Coverage Target

目標 ≥ 80%，尤其是餘額計算、轉帳邏輯、分類父子關係必須 100% 覆蓋。

| 2-E | 轉帳邏輯 (Transfer) | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

### Implementation

- type = TransactionType.transfer

- accountId = 來源帳戶，toAccountId = 目標帳戶

- 跨幣別轉帳：來源扣 amount，目標加 amount * exchangeRate

- 不計入收支統計：報表查詢時過濾 type != transfer

### Edge Cases

- 同一帳戶轉給自己：應禁止或警告

- 匯率為 0 或負數：應拒絕

- 同幣別轉帳：exchangeRate 預設 1.0

# 🔗 Phase 3：前後端串接 (Day 11–15)

將 Emma 做好的 UI 與你建立的資料層連接。

⚠️ 依賴 Emma 的交付物 3-E1: 分類樹 CSV (含支出/收入、大小分類、emoji、色碼) → 你的 3-5, 3-6 3-E2: 帳戶分類對照表 (哪些 assetTerm = current/nonCurrent) → 你的 3-5 3-E3: 淨資產驗算 Excel (測試案例) → 你的單元測試

| 3-1 | 總覽頁接上真實資料 | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

將 Emma 的靈態總覽頁改用 Riverpod provider 讀取真實 Account 資料。

// 在 Emma 的 overview_screen.dart 中：

// 將寫死的 $123,456 替換為：

final accounts = ref.watch(accountListProvider);

final totalAssets = accounts.where((a) => !a.isArchived)

.fold(0.0, (sum, a) => sum + a.balance);

// 短期/長期分類顯示：

final current = accounts.where((a) => a.assetTerm == AssetTerm.current);

final nonCurrent = accounts.where((a) => a.assetTerm == AssetTerm.nonCurrent);

| 3-2 | 記帳表單接上儲存 | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

將 Bottom Sheet 的「儲存」按鈕接上 Transaction CRUD，分類選擇器接 Category provider。

- 分類選擇器：GridView 改讀 ref.watch(categoryListProvider)

- 金額輸入：計算機結果傳入 Transaction.amount

- 儲存按鈕：ref.read(transactionNotifierProvider.notifier).add(tx)

- 儲存後：Snackbar 提示 + 關閉 Bottom Sheet + 總覽頁自動更新

| 3-3 | 交易列表接上真實資料 | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

將 Emma 的假資料 ListView 替換為 Riverpod watch Transaction list。

final transactions = ref.watch(recentTransactionsProvider(limit: 20));

// AsyncValue handling: loading / data / error

// 分頁: infinite scroll, 每次 30 筆

| 3-4 | 報表頁接上真實資料 | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

圓餅圖接上實際分類彙總，計算各分類支出佔比。

@riverpod

Future<Map<Category, double>> expenseByCategory(ref, {DateTime? month}) {

final txns = await _repo.getByMonth(month ?? DateTime.now());

return txns.where((t) => t.type == TransactionType.expense)

.groupBy((t) => t.categoryId)

.map((catId, txns) => MapEntry(cat, txns.sum((t) => t.amount)));

}

| 3-5 | 新增帳戶 + 分類管理 UI | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

參考 Emma 交付物：3-E1 (分類樹) + 3-E2 (帳戶對照表)

- 建立「新增帳戶」表單：名稱、類型、幣別、初始餘額、assetTerm

- 建立「分類管理」頁面：大小分類 CRUD + 拖拉排序 + emoji/顏色選擇

- 帳戶類型預設 assetTerm：依據 Emma 的 3-E2 對照表自動帶入

| 3-6 | 導入 Emma 的分類 Seed | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

將 Emma 提供的 CSV 轉為 Isar seed data。

// 讀取 Emma 的 CSV 並轉為 Category list

Future<void> importCategorySeed(String csvPath) async {

final csv = await rootBundle.loadString(csvPath);

final rows = const CsvToListConverter().convert(csv);

// rows: [類型, 大分類, 小分類, emoji, 色碼]

// 先建大分類，再建小分類 (參考 parentId)

}

# 🚀 Phase 4：進階功能 (Day 16–25)

最大的開發階段，10 個任務。Emma 同時提供會計規格書。

⚠️ 依賴 Emma 的會計規格 4-E1 預算規則 → 你的 4-C 4-E2 應收應付流程 → 你的 4-E 4-E3 報表指標定義 → 你的 4-G 4-E4 轉帳匯率驗算 → 你的 4-J 測試案例 4-E5 CSV 格式定義 → 你的 4-I

| 4-A | 匯率 API 串接 | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

### Implementation

// ExchangeRateRepository

class ExchangeRateService {

final Dio _dio;

final Isar _isar; // 快取

/// 提供建議匯率，快取 30 分鐘

Future<double> getRate(String from, String to) async {

final cached = await _getCachedRate(from, to);

if (cached != null && !cached.isExpired) return cached.rate;

try {

// frankfurter.app/latest?from=USD&to=TWD

final resp = await _dio.get(

'https://api.frankfurter.app/latest',

queryParameters: {'from': from, 'to': to},

);

final rate = resp.data['rates'][to];

await _cacheRate(from, to, rate);

return rate;

} catch (e) {

return cached?.rate ?? 1.0; // fallback

}

}

/// 手動覆蓋: isManualRate = true 後停止自動更新

}

### 離線優先

- 快取至 Isar，網路斷線時顯示上次更新時間與快取資料

- Exponential Backoff: 最多 3 次，10s timeout

| 4-B | 股價 API 串接 | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

### Implementation

- 代碼自動識別：

String resolveSymbol(String input) {

if (RegExp(r'^\d{4,6}$').hasMatch(input)) {

return '$input.TW'; // 台股

}

return input.toUpperCase(); // 美股

}

// Yahoo Finance API (yfinance or HTTP scraping)

// GET https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/TSLA

// debounce 300ms 避免頻繁呼叫

- 現值計算：(持股數 × 即時股價) × 匯率，顯示在資產總覽

| 4-C | Budget 邏輯 | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

參考 Emma 交付物：4-E1 預算規則設計

### Implementation

- Budget CRUD + Riverpod provider

- 消耗計算：查詢當月該分類的 expense 總和 / budget.amount

- 進度條：> 80% 變色警告，> 100% 爭紅

- 超支通知：flutter_local_notifications

- carryOver 邏輯：依 Emma 的 4-E1 規則實作過月結轉

| 4-D | Recurring 邏輯 (週期性交易) | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

### Implementation

// RecurringRule schema (see spec Table 5)

// 排程器: 每次 App 啟動時檢查

Future<void> processRecurringRules() async {

final rules = await _repo.getActiveRules();

for (final rule in rules) {

while (rule.nextOccurrence.isBefore(DateTime.now())) {

// 自動產生 Transaction (from templateTransaction)

await addTransaction(rule.templateTransaction.copyWith(

dateTime: rule.nextOccurrence,

recurringId: rule.id,

));

rule.advanceToNext(); // 更新 nextOccurrence

// 檢查 endDate / maxOccurrences

if (rule.isCompleted) { rule.deactivate(); break; }

}

}

}

- 提前通知：執行前一天發送本地通知提醒

| 4-E | 應收應付 CRUD | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

參考 Emma 交付物：4-E2 應收應付流程審核

### 狀態機

pending ─[部分收款]─▶ partial ─[全部收完]─▶ settled

pending ─[一次收完]─▶ settled

// settledAmount 追蹤累計收款

void recordPayment(double amount) {

settledAmount += amount;

if (settledAmount >= totalAmount) status = Status.settled;

else status = Status.partial;

// 產生關聯 Transaction (if autoReconcile)

}

- 自動沖銷：settled 時產生對應 Transaction，更新 linkedTransactionIds

- 到期提醒：flutter_local_notifications，到期日前提醒

- 總覽整合：淨應收/應付餘額納入淨資產計算

| 4-F | ManualValuation CRUD | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

針對無即時報價的資產 (不動產、車輛)，提供「更新現值」功能。

// ManualValuation schema (see spec Table 10)

// accountId, valuationAmount, currency, valuationDate, note

// 總覽頁整合: 最新估值 = 排序後的第一筆

double getLatestValuation(Id accountId) {

return valuations.where().accountIdEqualTo(accountId)

.sortByValuationDateDesc().findFirst()?.valuationAmount ?? 0;

}

| 4-G | 報表功能實作 | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

參考 Emma 交付物：4-E3 報表指標設計

### 三種圖表

- 圓餅圖 (fl_chart PieChart)：各分類支出佔比，點擊展開小分類

- 長條圖 (BarChart)：每月/每週收支對比

- 折線圖 (LineChart)：淨資產走勢、資產變動率

### 指標公式 (依 Emma 4-E3)

- 儲蓄率 = (總收入 − 總支出) / 總收入 × 100%

- 淨資產 = 總資產 (短期 + 長期) − 總負債 (信用卡 + 應付)

- 資產變動率 = (本月淨資產 − 上月淨資產) / 上月淨資產 × 100%

| 4-H | 搜尋與篩選 | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

### Implementation

- 關鍵字搜尋：note, category name, account name

- 多條件篩選：日期範圍、金額範圍、分類、帳戶、標籤

- 排序：依日期、金額升/降序

// Isar query builder pattern

var query = isar.transactions.where();

if (dateRange != null) query = query.dateTimeBetween(start, end);

if (categoryId != null) query = query.categoryIdEqualTo(categoryId);

if (keyword != null) query = query.noteContains(keyword);

return query.sortByDateTimeDesc().findAll();

| 4-I | 資料匯出 CSV | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

參考 Emma 交付物：4-E5 CSV 格式定義

// 使用 csv package

final csvData = const ListToCsvConverter().convert([

['Date', 'Type', 'Category', 'Subcategory', 'Amount', 'Currency', ...]

...transactions.map((t) => [

t.dateTime.toIso8601String(),

t.type.name,

getCategoryName(t.categoryId),

...

]),

]);

// 透過 share_plus 分享

final file = File('${tempDir.path}/export.csv');

await file.writeAsString(csvData);

await Share.shareXFiles([XFile(file.path)]);

- 篩選匯出：支援依時間區間、帳戶、分類篩選後再匯出

| 4-J | Unit Tests (Batch 2) | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

匯率、Budget、Recurring、應收應付、資產分類單元測試。

重要：用 Emma 的驗算表作為測試案例！

### Key Test Cases

// 從 Emma 的 3-E3 驗算表:

test('given Emma scenario 1, then net worth = X')

test('given Emma scenario 2 (multi-currency), then total assets = Y')

// 從 Emma 的 4-E4 匯率驗算:

test('given TWD->USD transfer at rate 0.032, then amounts correct')

// 從 Emma 的 4-E1 預算規則:

test('given carryOver enabled and 500 remaining, then next month budget = X+500')

// 從 Emma 的 4-E2 應收應付流程:

test('given receivable 3000, partial 1000, then settledAmount=1000 status=partial')

# ✨ Phase 5：收尾與拋光 (Day 26–30)

Emma 同時進行會計 QA，你負責進階功能、修 bug、CI/CD。

| 5-1 | 發票掃描 (Invoice Scanner) | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

// google_ml_kit barcode scanning

// 台灣電子發票 QR Code 解析:

// 前 2 碼: 字軌, 10 碼: 發票號碼

// 後絀: Hex 金額 → Decimal

int hexToDecimal(String hex) => int.parse(hex, radix: 16);

// 隱私: 全程本地處理，不上傳影像

| 5-2 | 生物辨識鎖 (Auth Lock) | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

// AuthService 狀態機: locked / unlocked / unavailable

// App lifecycle 監聽:

WidgetsBindingObserver.didChangeAppLifecycleState(state) {

if (state == AppLifecycleState.resumed) {

triggerBiometricAuth();

}

}

// 背景時清除敏感 UI 資料 (避免 task switcher 截圖)

| 5-3 | Widget 小工具 | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

- home_widget package

- iOS WidgetKit + Android App Widget：

- 快速記帳 Widget：點擊直接開啟記帳頁

- 餘額總覽 Widget：顯示當月支出/餘額/預算概況

| 5-4 | 暗色模式 (Dark Mode) | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

- 新增 ThemeData.dark() 配置

- 確保對比度符合 WCAG AA (≥ 4.5:1)

- 所有頁面測試兩種模式

| 5-5 | 修復 Emma 提出的 Bug | ⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

依據 Emma 的 5-E1, 5-E2 bug report 修復計算邏輯錯誤

- 每個 bug 先寫失敗的測試 (Red)，再修復 (Green)

| 5-6 | Integration Tests | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

E2E 測試流程：

// 記帳流程 E2E:

testWidgets('full bookkeeping flow', (tester) async {

// 1. 開啟 App

// 2. 點擊「+」按鈕

// 3. 輸入金額 150

// 4. 選擇分類「飲食」

// 5. 點擊「儲存」

// 6. 驗證總覽頁餘額更新

// 7. 驗證報表頁圓餅圖有飲食分類

});

| 5-7 | CI/CD Pipeline | ⭐⭐⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

# .github/workflows/ci.yml

on: [push, pull_request]

jobs:

lint-and-test:

steps:

- dart analyze

- dart format --set-exit-if-changed

- flutter test --coverage

- 檢查覆蓋率 ≥ 80%

build:

needs: lint-and-test

steps:

- flutter build ios --release

- flutter build appbundle --release

deploy: (on tag only)

- fastlane upload to TestFlight / Play Console

| 5-8 | App Icon 設計 | ⭐⭐ |
| --- | --- | --- |

設計可愛的倉鼠保險箱 App Icon，用 flutter_launcher_icons 自動產生各尺寸。

# ✅ 全域 Checklist

## 架構與安全

- Isar AES-256 加密，key 存 Keychain/Keystore

- API Key 用 --dart-define 注入

- SSL Pinning 對 Yahoo Finance / frankfurter.app

- App 背景時清除敏感 UI

- Jailbreak/Root 偵測警告

## 效能

- 股價查詢 debounce 300ms

- 交易列表 infinite scroll, 每次 30 筆

- Isar Index: Transaction.dateTime, categoryId, accountId

- Riverpod select / family 縮小 rebuild 範圍

## 可觀測性

- Sentry crash reporting (privacy-first)

- logger: Debug 詳細、Release 只記 error

- Dio Interceptor 記錄 request/response 時間

- 日誌中絕不記錄財務數據

## 無障礙

- Semantics label 對所有資產數字

- WCAG 2.1 AA 對比度 (≥ 4.5:1)

- 支援系統字型縮放

- 可點擊區域最小 48x48dp

💪 Let’s build something amazing, Erin! 🐹